# 📄 [프로젝트 기획서] 부동산 경매 교육 멀티에이전트 RAG

## 1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: 부동산 경매 교육 멀티에이전트 RAG (가칭: 경매 튜터 AI)

- 한 줄 소개: 법원경매의 핵심인 '권리분석'을 안전하게 배우고 연습할 수 있는 멀티에이전트 기반 AI 학습 서비스

- 핵심 타겟: 부동산 경매에 입문하고자 하나, 복잡한 법률 용어와 권리분석의 위험성 때문에 시작을 망설이는 초보 학습자

## 2. 기획 배경 및 문제 정의

- 문제점 (Pain Point):

  - 경매 절차 자체는 단순 암기가 가능하지만, 실제 입찰자가 금전적 손실을 보는 주요 원인은 '권리분석(말소기준권리 파악, 임차인 대항력 계산)'의 실패에 있음.

  - 기존의 챗봇이나 AI에 특정 경매 물건의 분석을 맡길 경우, 환각(Hallucination) 현상으로 인해 잘못된 투자를 유도할 수 있는 법적·금전적 리스크가 매우 큼.

- 해결책 (Solution):

  - 실제 물건에 대한 투자를 자문하는 것이 아닌, 철저히 '교육과 연습'에 초점을 맞춘 서비스 설계.

  - 가상의 안전한 사례를 통해 권리분석을 직접 연습하게 하고, AI는 이를 채점하고 원리를 가르치는 '튜터' 역할을 수행.

## 3. 핵심 서비스 원칙 및 차별점

- 교육용 포지셔닝 및 리스크 헷지: "본 서비스는 교육용이며 실제 입찰 전 전문가 확인이 필요하다"는 디스클레이머를 강제하여 법률/투자 자문 책임을 원천 차단.

- 신뢰할 수 있는 데이터 (Public Data): 상업용 경매 플랫폼의 데이터를 무단 크롤링하지 않고, 국가법령정보센터(민사집행법 등)와 대법원 공식 해설서 기반으로 지식베이스 구축.

- 근거 기반 답변 (Source Citation): 법률 문서를 조문 단위로 세분화(Clause-aware Chunking)하여, 답변 시 반드시 관련 법령 조문을 함께 제시해 신뢰도 확보.

## 4. 시스템 아키텍처 (Multi-Agent RAG)

사용자의 질문 의도를 파악하여 4개의 전문 에이전트로 작업을 분배하는 오케스트레이터(라우터) 구조를 채택하여 전문성과 응답 정확도를 극대화함.

- 오케스트레이터 (Router): 사용자의 입력 의도를 분석하여 최적의 에이전트로 라우팅.

- Agent 1. 절차 안내 에이전트: 경매의 전반적인 흐름과 현재 단계별 Q&A 처리 (예: "배당요구 종기가 뭐야?")

- Agent 2. 권리분석 튜터 에이전트: 말소기준권리 파악, 임차인 대항력 유무 등 권리분석의 논리적 사고 과정을 단계별로 지도.

- Agent 3. 법령·용어 사전 에이전트: 난해한 경매 용어와 법령 조문을 출처와 함께 명확히 해설.

- Agent 4. 사례·퀴즈 에이전트: 시스템에 구축된 '가상 매각물건명세서'를 바탕으로 학습자에게 문제를 출제하고 답변을 채점.

## 5. 지식베이스 (ChromaDB) 구축 방안

데이터의 특성에 따라 4개의 컬렉션으로 분리하여 RAG 검색의 정확도 향상.

| 컬렉션 명 | 데이터 내용 | 데이터 소스 |
| --- | --- | --- |
| auction_laws | 민사집행법, 주택임대차보호법 등 핵심 법령 | 국가법령정보센터 (조문 단위 청킹) |
| auction_procedures | 경매 9단계 절차 해설 | 대법원 법원경매정보, 찾기쉬운 생활법령정보 |
| auction_glossary | 경매 필수 용어 20+개 사전 | 자체 구축 (JSON 형식) |
| auction_cases | 권리분석 연습용 가상 사례 (입문~고급) | 도메인 전문가 자체 제작 (가상 사례 및 정답셋) |

## 6. 개발 스택

- 프론트엔드: Streamlit (웹 UI, 채팅 창, 퀴즈 탭 구현)

- 백엔드/AI: LangChain (멀티에이전트, 라우터 구현), OpenAI GPT-4o-mini (핵심 LLM, Claude로 전환 가능)

- 데이터베이스: ChromaDB (벡터 DB)

- 임베딩: OpenAI Text Embedding (또는 HuggingFace 한국어 로컬 임베딩)

## 7. 프로젝트 일정 및 역할 분담 (Milestone)

데모(6/26) 기준 역산형 스케줄 및 병렬 작업 진행.

- [팀장/기획] 도메인 및 콘텐츠: 전체 시나리오 설계, 가상 사례/정답 세트 제작, 라우팅 규칙 정의, 발표 시나리오 구성.

- [데이터] 지식베이스 구축: 법령/절차 데이터 수집, Clause-aware 청킹 구현, ChromaDB 4개 컬렉션 적재 (ingest.py).

- [에이전트] 백엔드 및 프롬프트: LangChain 멀티에이전트 라우터 구현, GPT 프롬프트 엔지니어링, 출처 인용 로직 개발.

- [프론트] 통합 및 배포: Streamlit UI 개발(에이전트별 탭 분리), 시스템 통합, Streamlit Cloud 배포, 최종 QA.

- 일정 목표:

  - ~6/18: 데이터 구축 완료 및 단일 RAG 동작 확인

  - ~6/22: 멀티에이전트 라우팅 구현 및 Streamlit UI 통합

  - ~6/25: 통합 QA, 오류 수정 및 발표 리허설

## 8. 기대 효과 및 비즈니스 확장성

- 리스크 없는 데모 시연: 실제 라이브 데이터의 환각(Hallucination) 리스크를 '가상 사례 연습'으로 전환하여, 기술적 안정성과 기획적 재치를 동시에 어필.

- 도메인 확장성 증명: 본 프로젝트의 'Clause-aware 청킹 + 멀티에이전트 튜터링' 구조는 향후 노무, 세무, 일반 법률 교육 등 타 전문 도메인으로 쉽게 확장이 가능함.